Plánované investice do roku 2012

Přístavba:

„Nástavba pavilonu C a přístavba evakuačního lůžkového výtahu- DPS Stachy – Kůsov.“

Tento projekt zahrnuje:

- přístavba evakuačního výtahu k pavilonu C,

- nástavba pavilonu C, vytvoření 11 nových dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením, vytvoření podmínek k přestavbě tří a vícelůžkových pokojů,

- vestavba výtahové plošiny k budově A (řeší bezbarierovost A),

- zřízení kaple v budově C,

- zřízení společenské místnosti (knihovny) v půdním prostoru A,

- rekonstrukce stávající budovy C (stoupačky, bezbariérovost, zateplení, výměna oken),

- vytvoření dvou společných koupelen;

- vytvoření dvou sesteren

Financování:

1. Dotace z FM EHP/Norska  		28.600 tis. Kč,

2. Dotace (spolufinancování) KÚ  		   5.400 tis.Kč

Termín:

Zahájení:		srpen 2008

Dokončení:		prosinec 2009

Vnitřní vybavení:

„Vnitřní vybavení pro 11 nových dvoulůžkových pokojů a části stávajícího zařízení

Tento projekt zahrnuje:

- vybavení 11 nových nových dvoulůžkových pokojů

- obměna vnitřního vybavení ve stávající části

Financování:

1. Dotace z FM EHP/Norska  	  	 2.000 tis. Kč

Termín:

Zahájení:		srpen 2009

Dokončení:		prosinec 2009

Rekonstrukce:

Přestavba tří a dvoulůžkových pokojů na jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením

Tento projekt zahrnuje:

- přestavbu stávajících vícelůžkových pokojů na jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením

- zlepšení kvality bydlení (lůžková část - průměr obytné plochy bude 9,8 m2 na 1 uživatele ze současného průměru 7,3 m2 na 1 uživatele).

- snížení počtu dvoulůžkových pokojů a zvýšení počtu  jednolůžkových pokojů

Financování:

1. Vlastní zdroje  				4.500 tis. Kč

Termín:

Zahájení:		2010

Dokončení:		2011

Stavební náklady týkající se provozovaného zařízení sociálních služeb za posledních 5 let.

r. 2003

- přestavba a modernizace kuchyně - 9.321 tis. Kč;

r. 2004

- stavební úpravy sociálního zařízení - 273 tis. Kč;

r. 2005

- stavební úpravy sociálního zařízení - 466 tis. Kč,

- rekonstrukce evakuačního výtahu - 1.405 tis. Kč;

r. 2006

- výměna oken, dveří - 2.035 tis. Kč,

- výměna střešní krytiny - 279 tis. Kč;

r. 2007

- rekonstrukce vodovodního řadu - 2.022 tis. Kč,

- přestavba  rekonstrukce čističky odpadních vod - 3.707 tis. Kč,

- rekonstrukce kotelny a instalace tepelného čerpadla a solárního systému na 	ohřev 	TUV - 10.068 tis. Kč,

- výměna střešní krytiny - 565 tis. Kč,

- zateplení fasády - 520 tis. Kč,

- výměna podlahových krytin - 245 tis. Kč.